TaricAI

Plan de Desarrollo — Sistema OKR

Roadmap Diario · Stack de Herramientas · De Idea a Producto · 2025

| 12 meses Duración total | 4 fases OKRs definidos | 30+ tools Herramientas IA | Día 1 Empieza hoy |
| --- | --- | --- | --- |

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — USO INTERNO DEL EQUIPO FUNDADOR

¿QUÉ ES OKR?

## El Sistema OKR Aplicado a TaricAI

OKR (Objectives & Key Results) es el sistema de gestión de metas usado por Google, Spotify e Intel. Para TaricAI lo adaptamos en ciclos de 90 días con tareas diarias concretas.

| COMPONENTE | DEFINICIÓN | EJEMPLO TaricAI |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIVE ¿Hacia dónde? | Meta cualitativa, ambiciosa e inspiradora. Define el "para qué" del trimestre. No se mide en números. | "Lanzar el MVP de clasificación arancelaria que genere valor real a 10 agencias piloto." |
| KEY RESULT ¿Cómo medir? | Resultado clave medible y verificable que indica avance hacia el Objective. Máximo 3–4 por Objective. | "KR1: Motor TARIC funciona con >90% precisión. KR2: 10 agencias completan 5 pruebas." |
| TAREA DIARIA ¿Qué hoy? | Acción concreta de ese día que contribuye a uno o más Key Results. Sin tareas diarias, los OKRs quedan en papel. | "Configurar scraper para TARIC UE. Duración: 2h. Herramienta: Python + Scrapy." |

CADENCIA RECOMENDADA:

- Lunes: Revisión semanal de OKRs — ¿vas en camino? Ajusta tareas.

- Viernes: Check-in de avance — actualiza % de cada Key Result.

- Fin de fase (día 90): Retrospectiva — ¿qué funcionó, qué cambiar?

STACK TECNOLÓGICO

## Herramientas para Construir TaricAI

Selección curada de herramientas IA y de productividad. Prioriza las ESENCIALES en el mes 1, incorpora las demás por fases.

### 🤖 Inteligencia Artificial — Core

| HERRAMIENTA | USO EN TaricAI | PLAN/COSTE | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude API (Anthropic) | Motor de razonamiento del agente: procesa consultas, interpreta normativa, coordina módulos | Desde $5/1M tokens | ESENCIAL |
| OpenAI Vision (GPT-4o) | Clasificación arancelaria desde foto: identifica mercancías con visión artificial | Desde $2.50/1M tokens | ESENCIAL |
| LangChain / LangGraph | Orquestación del agente IA: conecta módulos, gestiona memoria y flujos multi-paso | Open Source (gratis) | ESENCIAL |
| Pinecone / Chroma | Base de datos vectorial: indexa normativa TARIC y fuentes oficiales para búsqueda semántica | Gratis hasta 1M vect. | ESENCIAL |
| Whisper (OpenAI) | Transcripción de voz: permite consultas habladas al agente en campo | Open Source (gratis) | MEDIA |

### 🛠️ Desarrollo y Backend

| HERRAMIENTA | USO EN TaricAI | PLAN/COSTE | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 3.12+ | Lenguaje principal: scraping, backend API, procesamiento de datos normativos | Gratis | ESENCIAL |
| FastAPI | Framework para la API REST del producto: endpoints para todos los módulos | Gratis | ESENCIAL |
| Scrapy / BeautifulSoup | Web scraping oficial: extrae datos de TARIC UE, AEAT, MAPA automáticamente | Gratis | ESENCIAL |
| PostgreSQL + pgvector | Base de datos principal + búsqueda vectorial para normativa aduanera | Gratis (self-hosted) | ESENCIAL |
| Redis | Cache de consultas frecuentes: acelera respuestas repetidas y reduce coste de API | Gratis (self-hosted) | ALTA |
| Docker + Docker Compose | Contenerización: entorno reproducible para dev, staging y producción | Gratis | ESENCIAL |
| Celery | Tareas asíncronas: actualización nocturna de fuentes oficiales en background | Gratis | ALTA |

### ☁️ Infraestructura y Despliegue

| HERRAMIENTA | USO EN TaricAI | PLAN/COSTE | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub + GitHub Actions | Control de versiones + CI/CD: automatiza tests y despliegues en cada push | Gratis (plan Free) | ESENCIAL |
| Railway / Render | Hosting backend en la nube: despliegue en minutos, escala automáticamente | Desde $5/mes | ESENCIAL |
| Vercel | Hosting del frontend y landing page: despliegue instantáneo con SSL | Gratis (plan Hobby) | ESENCIAL |
| Supabase | Backend-as-a-service: autenticación, base de datos y storage para el MVP | Gratis hasta 500MB | ALTA |
| Cloudflare | CDN + seguridad: protege la API y reduce latencia para usuarios en España/Latam | Plan gratuito | ALTA |

### 🎨 Frontend y Producto

| HERRAMIENTA | USO EN TaricAI | PLAN/COSTE | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Next.js 14 (React) | Framework web del producto: dashboard, consultas, resultados y gestión de expedientes | Gratis | ESENCIAL |
| Tailwind CSS | Estilos del dashboard: UI profesional y responsiva en tiempo mínimo | Gratis | ESENCIAL |
| shadcn/ui | Componentes UI listos: tablas, modales, formularios con diseño consistente | Gratis | ALTA |
| Framer | Diseño de la landing page de ventas para inversores y clientes | Gratis / $15/mes | ALTA |
| Figma | Diseño UX/UI del producto antes de codificar: wireframes y prototipos | Gratis | ESENCIAL |

### 📊 Gestión, Productividad y Ventas

| HERRAMIENTA | USO EN TaricAI | PLAN/COSTE | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Notion | Documentación interna, OKRs, meeting notes y base de conocimiento del equipo | Gratis | ESENCIAL |
| Linear | Gestión de tareas técnicas: tickets, sprints y backlog del desarrollo | Gratis hasta 3 miembros | ESENCIAL |
| Slack | Comunicación del equipo: canales por módulo, alertas de CI/CD y dailys | Gratis | ALTA |
| HubSpot CRM | Pipeline de ventas: gestión de leads de agencias, seguimiento y onboarding | Gratis | ALTA |
| Loom | Demos en vídeo para clientes piloto: muestra el producto sin reuniones presenciales | Gratis hasta 25 videos | ALTA |
| Mixpanel / PostHog | Analytics del producto: mide qué módulos usan más, dónde abandonan | Gratis hasta 20K/mes | MEDIA |
| Stripe | Pasarela de pagos para las suscripciones SaaS de los 3 planes | Sin coste fijo + 1.4% | ALTA |
| Intercom / Crisp | Chat de soporte en el producto: onboarding y resolución de dudas en tiempo real | Gratis (Crisp) | MEDIA |

FASE 1 · MESES 1–3 · SEMANAS 1–12

FASE 1: MVP — Motor de Clasificación Arancelaria

🎯 OBJECTIVE Construir y validar el primer módulo de TaricAI: un clasificador arancelario que identifica partidas TARIC desde texto e imagen con >90% de precisión, desplegado en un entorno funcional accesible por 10 agencias piloto.

📊  KEY RESULTS

| # | KEY RESULT | MÉTRICA | META | CÓMO MEDIRLO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Motor de clasificación TARIC funcional en producción | Precisión en test set | >90% | Evaluar contra 200 partidas conocidas |
| KR2 | Scraping y actualización automática de fuentes oficiales (TARIC UE + CLASS AEAT) | Fuentes activas | 2/2 | Verificar datos frescos cada 24h |
| KR3 | Clasificación por imagen operativa con visión artificial | Fotos clasificadas correctamente | >85% | Test con 50 fotos reales de mercancía |
| KR4 | 10 agencias piloto activas con al menos 5 consultas cada una | Agencias onboarded | 10 | Registro en dashboard + uso real |

📅  TAREAS DIARIAS — SEMANA A SEMANA

Semana 1: Fundamentos y entorno de trabajo

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Investigación | Crear cuentas en GitHub, Railway, Supabase, Vercel, Notion y Linear. Configurar repos. | GitHub + Notion | Entorno base listo |
| Mar | Investigación | Estudiar la estructura del TARIC UE: cómo está organizado, qué datos tiene cada partida, cómo se actualiza. | taric.ec.europa.eu | Mapa mental de la estructura TARIC |
| Mié | Desarrollo | Instalar Python, FastAPI, Docker. Crear estructura del proyecto: /backend /frontend /scrapers /data. | Python + Docker | Proyecto inicializado y corriendo |
| Jue | Desarrollo | Primer scraper: extraer partidas y descripciones del capítulo 84 del TARIC UE como prueba de concepto. | Python + Scrapy | CSV con 500+ partidas del cap. 84 |
| Vie | Revisión | Revisión semanal OKR: ¿avancé en KR1 y KR2? Actualizar % en Notion. Planning semana 2. | Notion + Linear | OKR actualizado, plan S2 listo |

Semana 2: Scraping completo de fuentes oficiales

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Ampliar scraper TARIC a todos los capítulos (01–99). Manejar paginación y errores. Guardar en PostgreSQL. | Scrapy + PostgreSQL | BBDD con >10.000 partidas TARIC |
| Mar | Desarrollo | Scraper CLASS AEAT: extraer clasificaciones nacionales y resoluciones vinculantes de España. | BeautifulSoup + AEAT | Datos CLASS en BBDD |
| Mié | Desarrollo | Implementar scheduler Celery: actualización automática de fuentes cada 24h en horario nocturno. | Celery + Redis | Actualización automática activa |
| Jue | Desarrollo | Configurar Pinecone: vectorizar todas las descripciones TARIC para búsqueda semántica por texto. | Pinecone + OpenAI Embeddings | Índice vectorial creado |
| Vie | Revisión | Revisión OKR semanal. Testear búsqueda semántica con 20 consultas de prueba. Documentar errores. | Notion + Postman | KR2 al 100%, KR1 en progreso |

Semana 3: Motor de clasificación por texto

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Integrar Claude API como motor de razonamiento: dado un texto descriptivo, identificar partida TARIC y justificación. | Claude API + LangChain | Primer clasificador por texto funcionando |
| Mar | Desarrollo | Construir prompt optimizado para clasificación: incluir contexto TARIC, notas de capítulo y reglas GIR. | Claude API + Prompt Engineering | Prompt v1 con >80% precisión |
| Mié | Desarrollo | Crear endpoint FastAPI: POST /classify/text que recibe descripción y devuelve partida + confianza + fuente. | FastAPI | API endpoint funcional y testeado |
| Jue | Investigación | Crear set de test: 200 partidas conocidas con descripción, partida correcta y notas. Validar precisión real. | Python + CSV | Benchmark con precisión medida |
| Vie | Revisión | Optimizar prompt basado en errores del benchmark. Revisar OKR. Objetivo: >85% precisión esta semana. | Claude API + Notion | Precisión >85%, KR1 cerca del objetivo |

Semana 4: Clasificación por imagen con visión IA

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Integrar GPT-4o Vision: dado una imagen de mercancía, describir el producto y pasar al clasificador de texto. | OpenAI GPT-4o + FastAPI | Pipeline imagen→texto→partida funcional |
| Mar | Desarrollo | Crear endpoint POST /classify/image: acepta foto, devuelve descripción inferida + partida TARIC + confianza. | FastAPI + OpenAI | Endpoint imagen operativo |
| Mié | Validación | Testear con 50 fotos reales de mercancías diversas. Medir precisión y documentar casos fallidos. | Colección fotos reales | Precisión imagen medida (objetivo >85%) |
| Jue | Desarrollo | Mejorar pipeline: añadir instrucciones específicas para mercancías difíciles (textiles, químicos, maquinaria). | Claude API + Few-shot prompting | Precisión imagen >85% |
| Vie | Revisión | Revisión OKR: KR1, KR2 y KR3 status. Preparar demo grabada del clasificador para mostrar a pilotos. | Loom + Notion | Demo lista para enviar a agencias |

Semana 5–6: Frontend MVP y primeros usuarios

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Diseño | Crear wireframes en Figma: pantalla de clasificación, resultado con partida, confianza y fuente oficial. | Figma | Wireframes aprobados internamente |
| Mar | Desarrollo | Inicializar proyecto Next.js + Tailwind. Crear layout principal, navbar y autenticación con Supabase. | Next.js + Supabase Auth | Login y dashboard base funcional |
| Mié | Desarrollo | Construir pantalla de clasificación: formulario texto/imagen, llamada a API, visualización de resultado. | Next.js + shadcn/ui | UI de clasificación completa |
| Jue | Desarrollo | Integrar historial de consultas por usuario. Guardar en Supabase. Mostrar últimas 20 consultas. | Supabase + Next.js | Historial de consultas funcionando |
| Vie | Ventas | Contactar 20 agencias de aduanas en LinkedIn/email. Enviar demo Loom. Objetivo: 10 respuestas positivas. | LinkedIn + Loom + Gmail | 5–10 agencias interesadas en piloto |

Semana 7–8: Onboarding pilotos y ajuste fino

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Ventas | Hacer llamadas de 30min con las 10 agencias piloto. Entender sus dolores reales y casos de uso más frecuentes. | Zoom + Notion (notas) | 10 fichas de cliente con pain points |
| Mar | Desarrollo | Implementar feedback de pilotos semana 1: añadir campo de "corrección manual" si la partida es incorrecta. | Next.js + Supabase | Sistema de feedback activo |
| Mié | Desarrollo | Crear sistema de aprendizaje: las correcciones manuales mejoran el contexto del próximo clasificador. | Python + PostgreSQL | Feedback loop implementado |
| Jue | Validación | Analizar las 50 primeras consultas reales de pilotos. ¿Dónde falla? ¿Qué tipos de mercancía son difíciles? | PostHog + SQL | Informe de errores reales categorizado |
| Vie | Revisión | Revisión OKR mes 2: KR4 (pilotos activos). Celebrar hitos. Ajustar plan mes 3. | Notion | OKR fase 1 al 75%, plan mes 3 listo |

Semana 9–12: Consolidación MVP y cierre de fase

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Añadir módulo de cálculo básico de aranceles e IVA a importación: previsualizarlo en el resultado de clasificación. | Claude API + AEAT data | Preview tributario en resultado |
| Mar | Desarrollo | Implementar exportación PDF de resultado de clasificación: partida, descripción, fuente y fecha de consulta. | React-PDF / WeasyPrint | PDF exportable desde el dashboard |
| Mié | Validación | Encuesta NPS a los 10 pilotos: escala 1–10 y pregunta abierta. Objetivo: NPS > 40. | Typeform + HubSpot | NPS medido, feedback cualitativo recogido |
| Jue | Ventas | Con el NPS y casos de uso documentados, crear deck de ventas para abrir siguientes 20 clientes de pago. | Canva / Figma | Deck de ventas listo |
| Vie | Revisión | Revisión final Fase 1: evaluar todos los KRs (1–4). Retrospectiva. Planificar Fase 2. | Notion | Fase 1 cerrada, KRs evaluados al 100% |

FASE 2 · MESES 4–6 · SEMANAS 13–24

FASE 2: Core — Tributación, Fitosanitario y Landed Cost

🎯 OBJECTIVE Completar los módulos de cálculo tributario, control fitosanitario y balance de costes (Landed Cost), integrando todas las fuentes oficiales relevantes y lanzando la beta pública con los primeros clientes de pago.

📊  KEY RESULTS

| # | KEY RESULT | MÉTRICA | META | CÓMO MEDIRLO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Módulo de cálculo tributario completo: aranceles, IVA, impuestos especiales y acuerdos preferenciales UE | Precisión cálculo tributario | >95% | Test contra 100 operaciones reales con liquidaciones conocidas |
| KR2 | Módulo fitosanitario operativo: requisitos MAPA, TRACES y SOIVRE integrados para mercancías a España | Cobertura tipos mercancía | >80% | Verificar 50 tipos de mercancía regulada |
| KR3 | Calculadora Landed Cost funcional con desglose completo exportable a Excel/PDF | Exportaciones generadas por pilotos | >50 | Conteo en BBDD de exportaciones |
| KR4 | Primeros 5 contratos de pago activos (plan Starter o Professional) | MRR al fin de fase | >€1.500 | Stripe dashboard |

📅  TAREAS DIARIAS — SEMANA A SEMANA

Semana 13–16: Módulo tributario y fitosanitario

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Scraper TARIC: extraer tipos arancelarios, derechos antidumping y medidas de salvaguarda por partida. | Scrapy + TARIC UE | Datos tributarios en BBDD completos |
| Mar | Desarrollo | Integrar ROSA (normas de origen UE): detectar automáticamente si aplican preferencias arancelarias por país. | ROSA API + Claude | Preferencias arancelarias activas |
| Mié | Desarrollo | Construir endpoint /tax/calculate: recibe partida + país origen + valor FOB, devuelve desglose fiscal completo. | FastAPI + Claude API | Cálculo tributario automático |
| Jue | Desarrollo | Scraper MAPA fitosanitario: extraer requisitos por partida. Scraper TRACES: controles veterinarios frontera. | BeautifulSoup + MAPA/TRACES | Datos fitosanitarios en BBDD |
| Vie | Revisión | Revisión OKR semana: KR1 y KR2 status. Test de cálculo tributario con 20 operaciones reales. | Notion + Postman | KR1 al 60%, KR2 al 40% |

Semana 17–20: Landed Cost y frontend completo

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Construir módulo Landed Cost: suma FOB + flete + seguro + aranceles + IVA + tasas portuarias. | FastAPI + Python | Calculadora Landed Cost funcional |
| Mar | Desarrollo | Integrar exportación Excel del Landed Cost: hoja con desglose completo lista para el cliente. | openpyxl + FastAPI | Export Excel funcionando |
| Mié | Desarrollo | Ampliar frontend: nueva sección "Operación completa" que une clasificación + tributos + fitosanitario + landed cost. | Next.js + shadcn/ui | Flujo completo de una operación en UI |
| Jue | Diseño | Crear checklist documental dinámico: según partida y país, mostrar lista de documentos requeridos (DUA, EUR.1, etc.). | Claude API + VUA data | Checklist documental automático |
| Vie | Validación | Demo completa con 3 pilotos de las funcionalidades nuevas. Recoger feedback y priorizar mejoras. | Zoom + Loom | Feedback recopilado, backlog priorizado |

Semana 21–24: Beta pública y primeras ventas

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Integrar Stripe: crear productos para planes Starter (€249/mes) y Professional (€599/mes). Checkout funcional. | Stripe + Next.js | Pasarela de pago lista |
| Mar | Ventas | Lanzar beta pública: email a 100 agencias con acceso gratuito 14 días. Landing page en Vercel. | HubSpot + Vercel | Beta live, primeros registros |
| Mié | Ventas | Llamadas de cierre con los 10 pilotos: convertir 5 a plan de pago. Presentar ROI calculado. | Zoom + HubSpot | Objetivo: 5 contratos firmados |
| Jue | Desarrollo | Implementar emails automáticos: bienvenida, recordatorio de prueba, resumen semanal de consultas. | Resend / SendGrid | Flujo de emails automáticos activo |
| Vie | Revisión | Revisión final Fase 2: KR1–4 evaluados. Retrospectiva. Planificar Fase 3. | Notion | Fase 2 cerrada, primeros €1.500+ MRR |

FASE 3 · MESES 7–9 · SEMANAS 25–36

FASE 3: Agente IA — Flujo Conversacional Completo

🎯 OBJECTIVE Desplegar el orquestador IA conversacional que unifica todos los módulos en una sola interfaz de chat, permitiendo al usuario hacer una consulta completa de importación en lenguaje natural y recibir el expediente completo automatizado.

📊  KEY RESULTS

| # | KEY RESULT | MÉTRICA | META | CÓMO MEDIRLO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Agente conversacional multimodal funcional que gestiona el flujo completo de una operación de importación | Operaciones completas end-to-end | >100 por semana | Conteo en BBDD |
| KR2 | Exportación de expediente completo (PDF) con todos los datos de la operación | Expedientes generados | >200 en la fase | Contador en dashboard de admin |
| KR3 | Integración API REST documentada y activa para primeros clientes Enterprise | Llamadas API externas/mes | >500 | Logs de Railway |
| KR4 | MRR superior a €8.000 al cierre de la fase (mezcla de planes) | MRR | >€8.000 | Stripe dashboard |

📅  TAREAS DIARIAS — SEMANA A SEMANA

Semana 25–28: Orquestador IA y agente conversacional

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Diseñar arquitectura del agente con LangGraph: nodos para cada módulo, estado compartido y transiciones. | LangGraph + Python | Grafo del agente diseñado y documentado |
| Mar | Desarrollo | Implementar agente base: recibe consulta en lenguaje natural, decide qué módulos activar y en qué orden. | LangChain + Claude API | Agente base orquestando 2 módulos |
| Mié | Desarrollo | Añadir memoria de sesión: el agente recuerda el contexto de la operación actual y operaciones previas. | Pinecone + LangChain Memory | Memoria de sesión activa |
| Jue | Desarrollo | Integrar todos los módulos al agente: clasificación, tributos, fitosanitario, landed cost y documentos. | LangGraph | Flujo completo en agente |
| Vie | Validación | Test end-to-end: importación de 10 productos distintos con el agente. Medir tiempo y precisión. | Tests internos | Benchmark completo del agente |

Semana 29–32: Chat UI y exportación de expedientes

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Diseño | Diseñar en Figma la UI de chat del agente: mensajes, adjuntar foto, resultados estructurados en cards. | Figma | Diseño de chat aprobado |
| Mar | Desarrollo | Implementar chat UI en Next.js: streaming de respuestas, soporte para imágenes, historial de conversación. | Next.js + Vercel AI SDK | Chat UI funcionando con streaming |
| Mié | Desarrollo | Construir generador de expediente PDF completo: incluye clasificación, tributos, fitosanitario, costes y documentos. | WeasyPrint / React-PDF | PDF de expediente completo |
| Jue | Desarrollo | Crear API REST documentada con Swagger: todos los endpoints del producto documentados y testeados. | FastAPI + Swagger | Documentación API pública lista |
| Vie | Ventas | Contactar 10 empresas importadoras grandes para plan Enterprise. Enviar propuesta personalizada. | HubSpot + Loom | 3–5 demos Enterprise agendadas |

Semana 33–36: Cierre fase y escala inicial

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Optimizar rendimiento: cachear respuestas frecuentes en Redis, reducir latencia del agente a <3 segundos. | Redis + Railway | Latencia promedio <3s |
| Mar | Ventas | Cerrar primeros contratos Enterprise (€1.499/mes). Configurar onboarding personalizado por empresa. | HubSpot + Zoom | Objetivo: 2–3 contratos Enterprise |
| Mié | Desarrollo | Implementar dashboard de admin: uso por cliente, consultas/día, módulos más usados, alertas de errores. | PostHog + Next.js | Dashboard admin operativo |
| Jue | Desarrollo | Añadir soporte multiusuario completo: roles (admin, agente), permisos y gestión de equipo por empresa. | Supabase + Next.js | Multiusuario funcional |
| Vie | Revisión | Revisión final Fase 3: KR1–4 evaluados. Retrospectiva. Planificar Fase 4 (escala). | Notion | Fase 3 cerrada, >€8.000 MRR |

FASE 4 · MESES 10–12 · SEMANAS 37–48

FASE 4: Escala — Startup Madura y Expansión Latam

🎯 OBJECTIVE Escalar TaricAI a una startup madura con base de clientes sólida, app móvil lanzada, primer foothold en Latam y MRR superior a €30.000, con el equipo y procesos necesarios para crecer de forma sostenible.

📊  KEY RESULTS

| # | KEY RESULT | MÉTRICA | META | CÓMO MEDIRLO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR1 | App móvil iOS/Android lanzada en beta con funcionalidad de clasificación por foto en campo | Descargas activas | >500 | App Store Connect + Play Console |
| KR2 | Expansión a Latam: primeros 10 clientes activos en México, Colombia o Perú | Clientes Latam activos | 10 | Stripe + CRM por región |
| KR3 | MRR superior a €30.000 al cierre de los 12 meses | MRR | >€30.000 | Stripe dashboard |
| KR4 | Equipo consolidado: al menos 1 desarrollador adicional y 1 perfil de ventas/CS contratados | Contrataciones | 2 | Contratos firmados |

📅  TAREAS DIARIAS — SEMANA A SEMANA

Semana 37–40: App móvil y expansión de producto

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Inicializar proyecto React Native (Expo): estructura, autenticación y navegación base de la app móvil. | Expo + React Native | App esqueleto corriendo en simulador |
| Mar | Desarrollo | Implementar pantalla principal de clasificación por foto: cámara, preview, llamada a API y resultado. | Expo Camera + API TaricAI | Clasificación por foto funcionando en móvil |
| Mié | Desarrollo | Añadir historial de consultas offline-first en la app: accesible sin conexión, sincroniza al conectar. | SQLite + Expo + API | Historial offline activo |
| Jue | Ventas | Investigar mercado Latam: regulaciones aduaneras en México (SAT/VUCEM), Colombia (DIAN) y Perú (SUNAT). | Notion + web research | Informe de viabilidad Latam listo |
| Vie | Revisión | Revisión OKR: KR1 al 30% (app en desarrollo). Ajustar plan según velocidad real de desarrollo. | Notion | OKR ajustado, plan Latam definido |

Semana 41–44: Latam y crecimiento comercial

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Desarrollo | Adaptar motor de clasificación para aranceles Latam: integrar datos de VUCEM (México) como primera prueba. | Python + VUCEM | Cobertura México básica activa |
| Mar | Ventas | Lanzar campaña LinkedIn en México y Colombia: contenido educativo sobre clasificación arancelaria con IA. | LinkedIn Ads + HubSpot | 50+ leads Latam en pipeline |
| Mié | Ventas | Asistir (o presentar en) un evento de comercio exterior en España: networking con agencias y operadores. | Evento sectorial | 10+ contactos cualificados |
| Jue | Contratación | Publicar oferta para desarrollador full-stack: LinkedIn + Wellfound (AngelList). Entrevistar candidatos. | LinkedIn + Wellfound | 5+ candidatos en proceso |
| Vie | Revisión | Revisión OKR mes 11: MRR real vs objetivo €30K. Ajustar agresividad comercial si hace falta. | Stripe + Notion | Tracking MRR actualizado |

Semana 45–48: Cierre del año y base para Serie A

| DÍA | TIPO | TAREA CONCRETA | HERRAMIENTA | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | Ventas | Cerrar campaña de renovaciones anuales: ofrecer 10% descuento a clientes mensuales que pasen a anual. | HubSpot + Stripe | ARR comprometido aumentado |
| Mar | Desarrollo | Lanzar app móvil en TestFlight (iOS) y Play Store (beta cerrada). Invitar a 50 usuarios piloto móvil. | App Store Connect + Play Console | App en beta pública |
| Mié | Estrategia | Preparar deck de inversión Serie A / pre-seed: métricas reales (MRR, churn, NPS, LTV/CAC) del año. | Figma + Notion | Deck de inversión listo |
| Jue | Estrategia | Sesión de retrospectiva anual completa: qué funcionó, qué cambiar, OKRs año 2. Fijar visión 3 años. | Notion + equipo | Plan año 2 definido |
| Vie | Celebración | Cierre del año fundacional de TaricAI. Compartir métricas con inversores/advisors. ¡Celebrar los logros! | Todos los stakeholders | 12 meses, producto live, clientes reales |

RESUMEN EJECUTIVO

## Checklist de Arranque — Semana 1

Antes de ejecutar el primer OKR, completa este checklist de configuración inicial. Hazlo en orden, son ~4 horas de trabajo total.

| # | ACCIÓN | HERRAMIENTA | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear cuenta GitHub y repositorio privado "taricai" con README y .gitignore Python | GitHub | 10 min |
| 2 | Crear workspace en Notion: sección OKRs, Roadmap, Meeting Notes y Base de Conocimiento | Notion | 20 min |
| 3 | Crear proyecto en Linear: importar las 4 fases como milestones, añadir primeras tareas semana 1 | Linear | 20 min |
| 4 | Crear cuentas: Anthropic API (Claude), OpenAI API, Pinecone, Supabase, Railway, Vercel | Múltiples | 30 min |
| 5 | Instalar entorno local: Python 3.12, Node.js 20, Docker Desktop, VS Code con extensiones | Terminal + VS Code | 45 min |
| 6 | Configurar variables de entorno (.env): API keys de Claude, OpenAI, Supabase, Pinecone | VS Code + .env | 15 min |
| 7 | Crear canal Slack "taricai-dev" (o grupo WhatsApp si trabajas solo) para notas de progreso | Slack | 10 min |
| 8 | Registrar dominio taricai.es / taricai.com en Namecheap o GoDaddy (~€12/año) | Namecheap | 10 min |
| 9 | Crear landing page placeholder en Vercel con logo, descripción y formulario de waitlist | Vercel + Framer/Carrd | 60 min |
| 10 | Leer documentación completa de la API TARIC UE y CLASS AEAT. Tomar notas en Notion. | Browser + Notion | 60 min |

TaricAI  ·  Plan de Desarrollo 2025  ·  De idea a startup en 12 meses

Recuerda: los OKRs son un sistema vivo. Revísalos cada semana y ajusta las tareas diarias a la realidad.